ACTA DE CONSTITUCIÓN

PAWTEL

Buscador y Comparador de Hoteles para Mascotas

Forma

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Andrés Martínez Reviriego

Claudio Cortés Carrasco

Daniel Flores De Francisco

David González Martínez

Fernando Castelló Sánchez

Francisco Miguel Jiménez Morales

Javier García Sebastián

Javier Ruiz Garrido

Jorge Gómez de Tovar

Luis Mellado Díaz

Manuel Castillejo Vela

Rafael Castillo Cebolla

Sergio Trenado González

Yesica Garate Fuentes

**Fecha:** 16/02/2025

**Grupo:** G11

ÍNDICE

[1. HISTORIAL DE VERSIONES 2](#_Toc190641171)

[2. RESUMEN EJECUTIVO 3](#_Toc190641172)

[3. DESARROLLO 4](#_Toc190641173)

[DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL 4](#_Toc190641174)

[OBJETIVOS DE ALTO NIVEL 4](#_Toc190641175)

[REQUISITOS DE ALTO NIVEL 4](#_Toc190641176)

[CRITERIOS DE CIERRE 5](#_Toc190641177)

[HITOS 5](#_Toc190641178)

[INTERESADOS CLAVE 5](#_Toc190641179)

[SUPUESTOS DE ALTO NIVEL 5](#_Toc190641180)

[RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 5](#_Toc190641181)

[RIESGOS DE ALTO NIVEL 6](#_Toc190641182)

[4. APROBACIÓN 7](#_Toc190641183)

## 1. HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Pawtel |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | G11 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Luis Mellado Díaz  Daniel Flores de Francisco |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 16/02/2025 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| **FECHA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 16/02/2025 | v 1.0 | Versión inicial del documento | Luis Mellado Díaz |

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Acta de Constitución del Proyecto tiene como objetivo formalizar la existencia del proyecto, autorizando el inicio de sus actividades y definiendo sus principales elementos. Este documento establece el propósito del proyecto, sus objetivos, alcance general, principales interesados, así como los recursos y la autoridad del gerente de proyecto para dirigir y ejecutar las acciones necesarias.

El acta sirve como un marco de referencia que alinea las expectativas de los interesados y garantiza un entendimiento común sobre los entregables y el éxito del proyecto. Una vez aprobada, se convierte en el fundamento oficial para la planificación y ejecución del proyecto.

## 3. DESARROLLO

# DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL

|  |
| --- |
| Pawtel es una startup creada con la misión de desarrollar una aplicación web progresiva que facilite la búsqueda y reserva de hoteles para mascotas. En esta primera fase, el proyecto se centra en el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) que permitirá a los usuarios:   * Registrarse e iniciar sesión a través de un sistema de autenticación. * Buscar y comparar hoteles para mascotas, con información clara sobre disponibilidad y precios. * Realizar pagos seguros y gestionar reservas directamente desde la plataforma.   Este MVP servirá como una base funcional para validar la propuesta de valor, recopilar retroalimentación de los usuarios y guiar el desarrollo de futuras funcionalidades, como un mapa interactivo para ubicar los hoteles o un el sistema de reseñas.  Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia sencilla y eficiente, conectando a dueños de mascotas con opciones de hospedaje confiables, mientras iteramos y mejoramos el producto con base en las necesidades reales de los usuarios. |

# OBJETIVOS DE ALTO NIVEL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** | **Criterio de Éxito/Aceptación** | **Interesado que Aprueba** |
| Desarrollar un MVP funcional de la aplicación web progresiva para la búsqueda y reserva de hoteles para mascotas. | El MVP debe estar operativo y cumplir con las funcionalidades básicas definidas. | Patrocinador |
| Validar el MVP con **usuarios piloto** para recopilar retroalimentación. | Conseguir al menos 10 usuarios piloto activos y recopilar feedback para futuras mejoras. | Dirección de la Startup |
| Desarrollar un manual de usuario claro y detallado para el MVP. | El manual debe explicar de forma sencilla las principales funciones del MVP (registro, búsqueda, comparación y pago) y estar disponible en formato digital. | Dirección de la Startup |

# REQUISITOS DE ALTO NIVEL

|  |
| --- |
| **Autenticación de Usuarios:**  Implementar un sistema de registro e inicio de sesión que permita a los usuarios crear, acceder y gestionar su cuenta de forma segura.  **Búsqueda y Comparación de Hoteles para Mascotas:**  Permitir a los usuarios buscar hoteles para mascotas mediante un buscador intuitivo.  Mostrar una comparación de precios y detalles relevantes (ubicación, disponibilidad, descripción básica).  **Sistema de Pago Seguro:**  Integrar una pasarela de pago que permita realizar pagos seguros y emitir confirmaciones automáticas de las reservas.  **Accesibilidad Multiplataforma:**  Desarrollar la aplicación como una PWA (Aplicación Web Progresiva) accesible desde navegadores en dispositivos móviles y de escritorio.  **Manual de Usuario:**  Crear un manual digital que explique de manera clara las funciones principales del MVP, incluyendo el registro, la búsqueda y el proceso de pago.  **Seguridad y Protección de Datos:**  Garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad para proteger los datos personales y financieros de los usuarios.  **Validación con Usuarios Piloto:**  Realizar una fase de pruebas con usuarios piloto para recopilar retroalimentación y detectar oportunidades de mejora. |

# CRITERIOS DE CIERRE

|  |
| --- |
| El cierre del proyecto se considerará exitoso si se alcanzan todos los objetivos cuantificables definidos en los documentos de inicio y planificación, los cuales son esenciales para el desarrollo del proyecto. La aprobación final del cumplimiento de los objetivos y del cierre del proyecto estará a cargo del patrocinador, quien tiene la autoridad para validar y formalizar su conclusión. |

# HITOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito** | **Fecha** |
| Deadline DP | 20/02/2025 23:59 |
| Deadline S1 | 13/03/2025 23:59 |
| Deadline S2 | 27/03/2025 23:59 |
| Deadline S3 | 10/04/2025 23:59 |
| Deadline PPL | 01/05/2025 23:59 |
| Deadline WPL | 22/05/2025 23:59 |

# INTERESADOS CLAVE

|  |  |
| --- | --- |
| **Interesado** | **Rol** |
| Pablo Trinidad | Patrocinador |
| Luis Mellado Díaz | Director de Proyecto |
| Daniel Flores de Francisco | Director de Proyecto |

# SUPUESTOS DE ALTO NIVEL

|  |
| --- |
| 1. La documentación de requisitos refleja con precisión las necesidades del proyecto. 2. El alcance del proyecto permanecerá estable y solo cambiará con aprobación formal. 3. Las estimaciones de tiempo son precisas y se cumplirán si no hay cambios significativos. 4. El proyecto seguirá el plan de gestión de calidad en todas las etapas. 5. Los recursos planificados serán suficientes para cumplir con los objetivos. 6. Se podrá contar con usuarios piloto para validar el producto y recopilar retroalimentación. |

# RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL

|  |  |
| --- | --- |
| Alcance | El alcance del proyecto se limita a las funcionalidades y características del producto mínimo viable o MVP. |
| Tiempo | El proyecto debe finalizarse de acuerdo con el plazo establecido en este documento. Cualquier retraso tendrá un impacto negativo en el ciclo del proyecto. |
| Calidad | El producto final debe funcionar correctamente según los requisitos establecidos, priorizando la estabilidad y la experiencia de usuario de manera sencilla e intuitiva. |
| Recursos | Los recursos asignados, tanto humanos como materiales, son limitados, por lo que es fundamental gestionarlos de manera eficiente para cumplir con los objetivos del proyecto. |

# RIESGOS DE ALTO NIVEL

|  |
| --- |
| 1. Cambios en los requisitos que afecten el alcance y los plazos. 2. Desviaciones no controladas en el alcance por una gestión ineficaz de cambios. 3. Retrasos debido a imprevistos que afecten las estimaciones de tiempo. 4. Problemas de calidad por errores no detectados en el desarrollo. 5. Insuficiencia de recursos que afecte la ejecución del proyecto. 6. Dificultad para captar usuarios piloto, lo que limitaría la validación del producto. |

## 4. APROBACIÓN

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| Pablo Trinidad | Patrocinador |  |  |
| Daniel Flores de Francisco | Director del Proyecto |  |  |
| Luis Mellado Díaz | Director del Proyecto |  | 16/02/2025 |