REGISTRO DE SUPUESTOS

PAWTEL

Buscador y Comparador de Hoteles para Mascotas

Forma

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Andrés Martínez Reviriego

Claudio Cortés Carrasco

Daniel Flores De Francisco

David González Martínez

Fernando Castelló Sánchez

Francisco Miguel Jiménez Morales

Javier García Sebastián

Javier Ruiz Garrido

Jorge Gómez de Tovar

Luis Mellado Díaz

Manuel Castillejo Vela

Rafael Castillo Cebolla

Sergio Trenado González

Yesica Garate Fuentes

**Fecha:** 16/02/2025

**Grupo:** G11

ÍNDICE

[1. HISTORIAL DE VERSIONES 2](#_Toc190631056)

[2. RESUMEN EJECUTIVO 3](#_Toc190631057)

[3. DESARROLLO 4](#_Toc190631058)

[SUPUESTOS Y RIESGOS DE ALTO NIVEL 4](#_Toc190631059)

[4. APROBACIÓN 5](#_Toc190631060)

## 1. HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Pawtel |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | G11 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Luis Mellado Díaz  Daniel Flores de Francisco |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 16/02/2025 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| **FECHA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 16/02/2025 | v 1.0 | Versión inicial del documento | Luis Mellado Díaz |

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Registro de Supuestos tiene como finalidad identificar, documentar y dar seguimiento a los supuestos y restricciones considerados durante la planificación y ejecución del proyecto. Este documento recoge aquellas condiciones que se asumen como verdaderas o ciertas, aunque no estén completamente verificadas, y que pueden influir en el desarrollo del proyecto.

Mantener actualizado este registro es fundamental para evaluar el impacto de los supuestos en los objetivos del proyecto, gestionar los riesgos asociados y asegurar una toma de decisiones informada a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

## 3. DESARROLLO

# SUPUESTOS Y RIESGOS DE ALTO NIVEL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **SUPUESTO/RESTRICCIÓN** | **RESPONSABLE** | **VENCIMIENTO** | **ESTADO** |
| 1 | **Supuesto:** La documentación de requisitos desarrollada al inicio del proyecto refleja con precisión las necesidades y expectativas de los interesados.  **Riesgo:** Modificaciones en los requisitos durante el desarrollo del proyecto podrían afectar el alcance definido. | PM. | Entrega del producto. | Activo |
| 2 | **Supuesto:** El alcance del proyecto, tal como se describe en la declaración de alcance, permanecerá estable y solo se modificará con la aprobación formal de los interesados.  **Riesgo:** La gestión inadecuada de las solicitudes de cambio podría tener un impacto negativo en los plazos y los recursos del proyecto. | PM. | Entrega del producto. | Activo |
| 3 | **Supuesto:** Las estimaciones de tiempo incluidas en el cronograma del proyecto son precisas y se cumplirán, siempre que no se produzcan cambios importantes en el alcance.  **Riesgo:** Eventos imprevistos o dificultades técnicas podrían alterar las estimaciones de tiempo establecidas. | PM. | Entrega del producto. | Activo |
| 4 | **Supuesto:** La ejecución del proyecto se ajustará al plan de gestión de calidad, asegurando altos estándares en el desarrollo y mantenimiento de Pawtel.  **Riesgo:** Errores no detectados durante las etapas de desarrollo podrían causar desviaciones en la calidad del producto final. | PM. | Fin del desarrollo del producto. | Activo |
| 5 | **Supuesto:** Los recursos estimados en el plan de gestión serán adecuados para cubrir las necesidades del proyecto y permitirán cumplir con los plazos establecidos.  **Riesgo:** Cambios en los requisitos o restricciones en los recursos disponibles podrían afectar la disponibilidad de personal y equipos. | PM. | Entrega del producto. | Activo |
| 6 | **Supuesto:** Se podrá reclutar tanto hoteles para mascotas como dueños de mascotas dispuestos a colaborar como usuarios piloto.  **Riesgo:** La falta de usuarios piloto limitaría la obtención de retroalimentación, dificultando la mejora del producto y la validación del valor ofrecido al cliente final. | PM. | Fin del desarrollo del producto. | Activo |

## 4. APROBACIÓN

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| Carlos Guillermo Müller Cejas | Patrocinador |  |  |
| Daniel Flores de Francisco | Director del Proyecto |  |  |
| Luis Mellado Díaz | Director del Proyecto |  | 16/02/2025 |